|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрациямуниципального образования сельского поселения«Ёрмица» |  | «Йöрмидз»сикт овмöдчöминлöнмуниципальнöй юкöнсаадминистрация |
|   |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ****ШУӦМ** |  |
| от 26 марта 2018 годаРеспублика Коми, с. Ёрмица |  | № 09 |
| Об организации подготовки и проведения безаварийного прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения «Ёрмица» в 2018 году |  |

В целях защиты населения на территории сельского поселения «Ёрмица» в период прохождения весеннего паводка 2018 года, при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, администрация сельского поселения «Ёрмица»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить паводковую комиссию на территории сельского поселения «Ёрмица» согласно приложению № 1.

2. Утвердить план подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в сельском поселении «Ёрмица» согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму списка населения, подлежащего эвакуации согласно приложению № 3.

4. Руководителям учреждений, организаций, населению, принять меры по сохранению материальных ценностей, скота.

5. Администрации сельского поселения «Ёрмица»:

5.1 провести разъяснительную работу во всех коллективах на случай эвакуации детей, беременных женщин, тяжелобольных, пенсионеров из зоны затопления;

5.2 создать в оперативном штабе запасы ГСМ, продуктов питания (из расчета на 10 человек на 10 дней).

6. Создать оперативный штаб на базе МБОУ «Ёрмицкая ООШ» согласно приложению № 4, в составе оперативного штаба развернуть пункт медицинского обслуживания (ФАП).

7. При введении режима «повышенной готовности» организовать круглосуточное дежурство в оперативном штабе на период интенсивного подъема воды (после 10–ти метровой отметки).

8. Ёрмицкой ДЭС ООО «РГК» подготовить резервный источник электропитания и создать необходимый запас ГСМ.

9. ОП-7 ПЧ-151 обеспечить меры противопожарной безопасности на период весеннего паводка.

10. ЛТУ с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО «РТК» обеспечить бесперебойную связь.

11. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Ёрмица» от 17 марта 2017 г. № 07 «Об организации подготовки и проведения весеннего паводка на территории сельского поселения «Ёрмица» в 2017 года».

 12. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава сельского поселения «Ёрмица» С.К. Канева

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Ёрмица»

 от 26 марта 2018 г. № 09

**Состав паводковой комиссии**

**на территории сельского поселения «Ёрмица».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Канева Светлана Киприяновна | - | Глава сельского поселения «Ёрмица», председатель комиссии, 93-3-38 (раб.), 93-5-62(дом.);тел. 8-9121932914; |
| Канева Светлана Анатольевна | - | специалист администрации сельского поселения «Ёрмица», секретарь комиссии, 8-9121928614, 93-3-38 (раб.), 93-3-20 (дом.). |
| Члены комиссии: |
| Кисляков Д.Н. | - | наблюдатель гидропоста тел. 93-3-67 (дом.),тел. 93-3-01 (раб.); |
| Никитенок М.Д | - | заведующая Ёрмицким ФАПом, тел. 93-3-41 (раб), тел.93-3-74 (дом.), 8-9121548369 (по согласованию); |
| Рочева Н.В. | - | директор МБОУ «Ёрмицкая ООШ», тел. 93-3-43 (раб), тел. 93-3-99 (дом.), 8-9125430469 (по согласованию); |
| Рочев В.А. | - | электромонтер Ёрмицкой ДЭС ООО «РГК», тел. 93-3-56 (раб), тел. 93-3-37 (дом.), 8-9121997350 (по согласованию); |
| Осташов А.В. | - | электромонтер ЛТУ с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО «РТК», тел. 93-3-54(раб.), тел. 93-3-39(дом.), 8-9121580769 (по согласованию); |
| Канев Ф.И. | - | староста д. Лёждуг, тел. 93-3-20 (дом.), 8-9121149742 (по согласованию); |
| Осташов В.В. | - | командир ОП-7 ПЧ-151, тел. 93-3-22 (раб.), тел. 93-3-95 (дом.); тел. 8-9121705319. |
| Семяшкина Н.В. | - | Начальник отделения связи с. Ёрмицател. 93-3-33 (раб.),8-9121193863 (по согласованию); |
| Осташова Л.К. | - | Библиотекарь библиотеки филиала № 17 МБУ «ЦБС»тел. 93-3-39 (дом.), 8-9121165721 (по согласованию); |
| Рочева С.Н. | - | Заведующий СДК с. Ёрмицател. 93-3-34 (дом), 8-9125647787 (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Ёрмица»

 от 26 марта 2018 г. № 09

**План подготовительных мероприятий к паводковым явлениям в СП «Ёрмица»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Срок исполнения** | **Исполнители /****соисполнители** | **Исполнение**  | **Примечание** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Подворовой обход населения с целью: |  |  |  |  |
|  | - доведения информации о возможных последствиях подтопления в период паводка (под роспись в ведомости вручения памяток); | До 10 апреля | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - страхования жилых домов, материальных и культурных ценностей. | Март-апрель | Глава сельского поселения |  |  |
| 2 | Уточнение расчетов по с. Ёрмица, д. Лёждуг: |  |  |  |  |
|  | - эвакуации населения (количество населения / в том числе детей) | Апрель  | Отдел по деламГО и ЧС;Глава сельского поселения. |  |  |
|  | - эвакуации с/х животных | Апрель  | Отдел по деламГО и ЧС;Глава сельского поселения |  |  |
|  | - создания запасов продуктов питания и товаров первой необходимости | Март - апрель  | Глава сельского поселения; Отдел экономического развития |  |  |
|  | - на привлечение техники |  Апрель | Отдел по деламГО и ЧС;Глава сельского поселения |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий по своевременной очистке от снега крыш муниципальных учреждений и домов над воздушными вводами электрических линий 0,4 кВ, а также очистке снега вокруг зданий и домов | В период интенсивного таяния снега |  |  |  |
| 4**.** | Издание постановления администрации сельского поселения «Ермица» **«Об организации подготовки и проведения безаварийного прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения «Ёрмица» в 2018 году»,****«О создании пунктов временного размещения населения»**  | март | Глава сельского поселения |  |  |
| 5. | **Заключение соглашений:** |  |  |  |  |
|  | - на размещение населения |  Апрель | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости | Март -апрель | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на организацию питания населения | Март - апрель | Глава сельского поселения |  |  |
|  | - на привлечение техники | Март - апрель | Глава сельского поселения |  |  |
| 6. | Проведение предпаводкового обследования (с выездом на место): |  |  |  | по метео-условиям |
|  | - р. Печора: д. Лёждуг, с. Ёрмица | апрель | Рабочая группа |  |  |
| 7. | Мониторинг обстановки (предпаводковой и ледоходной) | март-июнь | Гидрологическая станция.ЕДДС АМО МР «Усть-Цилемский».Глава сельского поселения |  | с привлечением местного населения, летного состава вертолетов |
| 8. | Подготовка к эвакуации документов из: |  |  |  |  |
|  | - администрации СП «Ёрмица» | апрель-май | Администрация СП «Ёрмица» |  |  |
|  | - МБОУ «Ёрмицкая ООШ» | апрель-май | Администрация МБОУ «Ёрмицкая ООШ» |  |  |
|  | - Библиотеки-филиала № 17 с. Ёрмица МБУ «Централизованная библиотечная система» | апрель-май | Библиотекарь |  |  |
|  | - СДК с. Ёрмица | апрель-май | Заведующий СДК |  |  |
|  | - ФАП с. Ёрмица | Апрель-май | Заведующий ФАП |  |  |
| 9. | Подготовка помещений для хранения документации в пст. Харъяга | апрель-май | Глава сельского поселения |  |  |
| 10. | Заблаговременный вывоз документов и материальных ценностей из зоны затопления, эвакуация населения, вывоз скота | апрель-май | Глава сельского поселения, руководители учреждений |  | при необходимости |
| 11. | Размещение скота в безопасных местах (вывоз скота) из с. Ёрмица, д. Лёждуг | май | Глава сельского поселения, собственники ЛПХ |  | при необходимости |
| 12. | Организация системы оповещения населения (схемы, порядок оповещения) | март-май | Отдел по деламГО и ЧС.Глава сельского поселения |  |  |
|  | - Испытание электросирены на здание МБОУ «Ёрмицкая ООШ» | апрель | Глава сельского поселенияОтдел по деламГО и ЧС. |  |  |
| 13 | Проведение тактико-специального учения (ТСУ) на тему «Организация работы администации СП «Ёрмица» при паводковых явлениях» | март-апрель | Глава сельского поселения.Отдел по делам ГО и ЧС.ОП-7 ПЧ-15115 отряда ГКУ РК «УППС и ГЗ» |  |  |
| 14 | Создание двухмесячного запаса медикаментов в ФАПах, товаров первой необходимости и продуктов питания в магазинах, горюче-смазочных материалов | апрель-май | Глава сельского поселения.Фельдшер ФАПа. Индивидуальные предприниматели |  |  |
| 15 | Заблаговременная подготовка безопасных мест для размещения пожарной техники в с. Ёрмица.  | апрель-май | ОП-7 ПЧ-15115 отряда ГКУ РК «УППС и ГЗ» |  |  |
| 16 | Разворачивание пунктов временного размещения населения в пст. Харъяга | апрель-май | Глава сельского поселения «Ёрмица»Руководители учреждений |  |  |
| 17 | Организация перевозки детей из с. Ёрмица в пст Новый Бор и пст. Харъяга для продолжения обучения и сдачи экзаменов | май | Глава сельского поселения.Директор школы |  | при наступ-лении необ-ходимости |
| 18 | Охрана общественного порядка в с. Ёрмица и пст. Харъяга | в период паводка | Начальник ОМВД России в Усть-Цилемском районе |  | при наступ-лении необ-ходимости |
| 19 | Подготовка помещения для размещения штаба в с. Ёрмица. Разворачивание штаба | апрель-май | Глава сельского поселения.Директор МБОУ «Ермицкая ООШ».ОП-7 ПЧ-15115 отряда ГКУ РК «УППС и ГЗ» |  | при наступ-лении необ-ходимости (подъем уровня воды выше 850 см) |

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения «Ёрмица»

 от 26 марта 2018 года № 09\_\_\_\_\_\_\_

(приложение № 3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **День отправления:** «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года  |  | **Время отправления:** "Ч" + 6.00. **Пункт сбора:** **Пункт посадки:**  |

# С П И С О К

**населения, подлежащего эвакуации из с. Ёрмица, д. Лёждуг**

 **муниципального образования сельского поселения «Ёрмица»**

**по состоянию на 1 апреля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О.главы семьи(мужа, жены),подлежащих эвакуации (улица, номер дома, номер квартиры) | Ф.И.О.членов семьи, проживающих совместно  | Степень родства(муж, жена,сын, дочь, отец, мать и другие члены семьи)  | Число, месяц, год рождения | Подпись | Адресразмещения семьив безопасном районе (населенный пункт,улица, номер дома, номер квартиры) | Отметка орегистрациина сборномэвакуационном пункте  | Отметка орегистрациина приемном эвакуационном пункте |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 |  8 |  9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Ёрмица»

 от 26 марта 2018 г. № 09

 **Состав оперативного штаба на территории сельского поселения «Ёрмица».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Осташов Владимир Владимирович | - | руководитель штаба – пожарный ОП-7 ПЧ-151, тел. 93-3-22 (раб.), тел. 93-3-93 (дом.); тел. 8-9121705319. |
| Оперативное дежурство (в круглосуточном режиме) |
| Хозяинов И.В. | - | водитель ОП-7 ПЧ-151,тел. 93-3-68 (дом.), тел. 8-9121075694; |
| Никитенок В.В. | - | водитель ОП-7 ПЧ-151,тел. 93-3-74 (дом.), тел. 8-9129442180; |
| Осташов Л.Я. | - | водитель ОП-7 ПЧ-151,тел. 93-3-75 (дом.), тел. 8-9121287511; |
| Осташов А.В. | - | водитель ОП-2 ПЧ-151,тел. 93-3-28 (дом.), тел. 8-9121707216; |
| Томилов Ю.И. | - | водитель ОП-7 ПЧ-151,тел. 93-3-46 (дом.), тел. ; 8-9121476481 |
| Звено оповещения (5 чел. + 3 лодки) |
| Канев Ф.И.  | - | староста д. Лёждуг, тел. 93-3-20 (дом.), 8-9121149742 (по согласованию) |
| Вокуев Н.Л. | - | житель д. Лёждуг, тел. 93-3-69 (дом.) (по согласованию) |
| Осташов А.В. | - | электромонтер АТС УЭ-8 Коми филиала ОАО «РТК», тел. 93-3-54(раб.), тел. 93-3-39(дом.); |
| Томилов Ю.И.  | - | водитель ОП-2 ПЧ-152, тел. 93-3-46, тел. 8-912-147-64-81; |
| Осташов В.В.  | - | пожарный ОП-2 ПЧ-152, тел. 93-3-22 (раб.), тел. 93-3-93 (дом.); тел. 8-9121705319. |

Звено по эвакуации населения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Канев Ф.И.  | -  | Староста д. Лёждуг, тел. 93-3-20 (дом.), 8-912(по согласованию); |
| Вокуев Н.Л. | - | житель д. Лёждуг, тел. 93-3-69 (дом.) (по согласованию) |
| Осташов А.В. | - | электромонтер ЛТУ с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО «РТК», тел. 93-3-54(раб.), тел. 93-3-39(дом.); |
| Томилов Ю.И.  | - | водитель ОП-7 ПЧ-151, тел. 93-3-46, тел. 8-912-147-64-81; |
| Осташов В.В.  | - | пожарный ОП-7 ПЧ-151, тел. 93-3-22 (раб.), тел. 93-3-93 (дом.); тел. 8-9121705319. |

Оснащение оперативного штаба:

- тепловая пушка; - электрическая плита; - раскладушки (10шт.); - обогреватели (2 шт);

- спутниковый телефон; - сухой паек (из расчета на 10 человек на 10 дней);

- бензогенератор; - запас ГСМ; - мегафон.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_