|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  сельского поселения  «Ёрмица» |  | | «Йöрмидз»  сикт овмöдчöминлöн  муниципальнöй юкöнса  администрация |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ШУӦМ** | |  |
| от 22 мая 2019 года  Республика Коми, с. Ёрмица |  | | № 19 |
| О проведении работ по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица» в 2019 году | |  | |

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, озеленения, наведения чистоты и порядка на территории сельском поселении «Ёрмица»,

администрация сельского поселения «Ёрмица» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица» в период с 1 июня по 31 октября 2019 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица» согласно приложению № 2, возложить на неё функции по координации работ, осуществлению контроля и подведению итогов выполнения первоочередных мероприятий.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица» согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям обеспечить должный уровень санитарного состояния зданий, закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования тары, свалок, особенно в пределах населенных пунктов.

5. Признать утратившим силу постановление сельского поселения «Ёрмица» от 14.05.2018г. № 14 «О проведении работ по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица» в 2018 году.

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Ёрмица» С.К. Канева

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

сельского поселения «Ёрмица»

от 22 мая 2019 года № 19

(приложение № 1)

План первоочередных мероприятий по благоустройству,

наведению санитарного порядка и озеленению на территории

сельского поселения «Ёрмица» в период с 1 июня по 31 октября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Организация и проведение массовых субботников по уборке территории сельского поселения с участием населения, коллективов организаций всех форм собственности | июнь | Глава сельского поселения, руководители организаций всех форм собственности, общественные организации |
| 2 | Приведение в надлежащее состояние памятников, памятных знаков и других общественно значимых объектов и прилегающих к ним территорий | июнь | Глава сельского поселения; руководители организаций за которыми закреплены территории данных объектов |
| 3 | Наведение чистоты и порядка на придомовых территориях муниципального жилищного фонда, вывоз крупногабаритного мусора | июнь | Администрация сельского поселения «Ёрмица» |
| 4 | Наведение порядка в местах, предполагаемых для проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, мероприятий посвященных Дню памяти и скорби и др. (до и после их проведения) | июнь, июль, август | Глава сельского поселения |
| 5 | Наведение порядка на берегах рек | июнь - октябрь | Глава сельского поселения |
| 6 | Озеленение территории сельского поселения | июнь, сентябрь, октябрь | Глава сельского поселения, общественные организации |
| 7 | Покраска зданий организаций всех форм собственности (при необходимости) | июнь, июль, август | Руководители организаций |
| 8 | Обновление или замена элементов художественного и информационного оформления населенного пункта | июнь, сентябрь | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 9 | Проведение адресной работы с владельцами домов, в которых никто не проживает, и территории которых находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии | круглогодично | Глава сельского поселения, депутаты, общественные организации |
| 10 | Проведение адресной работы с использованием общественного порицания с владельцами жилых домов, территории которых находятся в неудовлетворительном состоянии | июнь - октябрь | Глава сельского поселения, депутаты, общественные организации |
| 11 | Активизировать работу по организации выпаса скота на территории населенного пункта | июнь, сентябрь | Глава сельского  поселения, депутаты |
| 12 | Выезд рабочей группы в населенные пункты поселения для подведения итогов по выполнению плана перво-очередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица» | В конце каждого месяца с июня по октябрь | Рабочая группа по бла-гоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на террито-рии сельского поселения «Ёрмица», глава сельско-го поселения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации

сельского поселения «Ёрмица»

от 22 мая 2019 года № 19

(приложение № 2)

СОСТАВ

рабочей группы по благоустройству, наведению санитарного

порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Канева С.К. | глава сельского поселения, руководитель рабочей группы; | |
| Канева С.А. | специалист администрации сельского поселения «Ёрмица», заместитель руководителя рабочей группы | |
| Члены рабочей группы: | | |
| Никитёнок М.Д. | | фельдшер Ёрмицкого ФАП |
| Рогозина Е.Н | | фельдшер Харъяжского ФАП |
| Рочева Н.В. | | директор МБОУ «Ёрмицкая ООШ» |
| Бабикова О.А. | | депутат Совета сельского поселения «Ёрмица» |
| Кирильчук Т.И. | | Председатель первичной ветеранской организации пст. Харъяга |
| Семяшкина Т.Д. | | специалист по социальной работе |
| Рочева С.Н. | | Заведующий Ёрмицким СДК |
| Семяшкина И.Н. | | заведующий Харьяжским СДК. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения «Ёрмица»

от 14 мая 2018 года № 14

(приложение № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по благоустройству, наведению санитарного порядка и

озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица»

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа благоустройства и улучшения санитарного состояния на территории сельского поселения «Ёрмица»; (далее – Рабочая группа) создается при администрации сельского поселения «Ёрмица» в целях обеспечения единого системного подхода по организации мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица».

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, нормативными актами главы и администрации сельского поселения «Ёрмица», настоящим Положением.

2. Задачи и функции рабочей группы

2.1. Основными задачами рабочей группы являются:

- разработка предложений по подготовке и реализации мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории сельского поселения «Ёрмица»;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения «Ёрмица», контролирующих органов, общественных организаций в решении вопросов благоустройства и улучшения санитарного состояния на территории сельского поселения «Ёрмица»;

- оказание организационной, методической и информационной помощи в решении вопросов благоустройства и улучшения санитарного состояния на территории сельского поселения «Ёрмица»;

- осуществление контроля и оценки выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению на территории сельского поселения «Ёрмица».

2.2. В соответствии с основными задачами Рабочая группа осуществляет следующие функции:

- разрабатывает рекомендации администрации сельского поселения по организации мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории сельского поселения «Ёрмица»;

- обеспечивает контроль выполнения первоочередных мероприятий благоустройства и улучшения санитарного состояния на территории сельского поселения «Ёрмица»;

- заслушивает на своих заседания главу сельского поселения по вопросам выполнения первоочередных мероприятий благоустройства и улучшения санитарного состояния на территории сельского поселения «Ёрмица»;

- подводит итоги выполнения первоочередных мероприятий благоустройства и улучшения санитарного состояния на территории сельского поселения «Ёрмица», обобщает положительный опыт по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий.

3. Порядок деятельности рабочей группы

3.1. Руководитель Рабочей группы координирует её деятельность, несет ответственность за выполнение возложенных на неё задач. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя.

3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании рабочей группы и утвержденным руководителем.

3.3. Заседания Рабочей группы проводятся раз в месяц и по мере необходимости.

3.4. Заседания Рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются руководителем Рабочей группы или его заместителем. Протокола заседаний направляются в адрес главы администрации сельского поселения «Ёрмица», заинтересованных лиц для организации исполнения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_